# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа город Воронеж

# от 30.11.2023    № 1598

# ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ

# НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2024 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.1 | ул. Краснознаменная, 151а | 22.04–24.04 Опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  | 13.05–23.05 |  |
| 1.2 | ул. Республиканская, 74а | 23.04–30.04 13.05–18.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.3 | ул. 40 лет Октября, 1 | 15.05–17.05 Опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  | 27.05–06.06 |  |
| 1.4 | ул. Вольная, 50 | 13.05–26.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.5 | ул. Землячки, 29/3 | 13.05–26.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.6 | ул. Антокольского, 14 | 13.05–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.7 | ул. 9 Января, 131 | 27.05–09.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.8 | ул. Машиностроителей, 82 | 27.05–09.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.9 | ул. Дмитрия Горина, строение 61 | 18.06–01.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.10 | ул. Германа Титова, строение 17б | 18.06–01.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.11 | ул. Попова, строение 2 | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.12 | ул. Артамонова, строение 38к | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.13 | ул. Тепличная, строение 20б | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.14 | ул. Ключникова, 20 | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.15 | ул. Лесная, строение 65 | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.16 | ул. Тобольская, 2 | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.17 | б-р Олимпийский, строение 8 | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.18 | ул. Академика Конопатова,9к | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.19 | пр-кт Московский, 15 | 19.07–01.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.20 | ул. Брянская, 71 | 02.08–15.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.21 | ул. Ульяновская, строение 31 | 12.08–25.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.22 | ул. 121 Стрелковой дивизии, 11 | 12.08–25.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.23 | ул. Ульяновская, строение 31 | 12.08–25.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.24 | ул. Ломоносова,114 | 12.08–25.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети |
| 2.1 | Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район) |
| 2.1.1 | Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 | 15.04–19.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 29.07–02.08 |  |
| 2.1.2 | Опрессовка теплотрасс № 5, 8 | 22.04–26.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 12.08–16.08 |  |
| 2.1.3 | Остановка теплотрассы № 5 |  |  |
|  | от ТЭЦ-1 до ТК-5/21 | 04.06–17.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК 5/21 до ТК-5/32 | 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.4 | Остановка теплотрассы № 8 |  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТЭЦ-1 до ТК-8/16 | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-8/16 до ЦТП-11, ЦТП-86 | 16.07–29.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.5 | Остановка теплотрассы № 17 |  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/20 до ТК-17/38 | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.6 | Остановка теплотрассы № 3 |  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/29 | 14.05–27.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/29 до ТК-3/41а | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.7 | Остановка коллектора ТЭЦ-1 | 11.06–22.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2 | Эксплуатационный район № 2 (Советский район) |
| 2.2.1 | Опрессовка теплотрасс № 9, 10 | 22.04–27.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 29.07–03.08 |  |
| 2.2.2 | Остановка теплотрассы № 10 | 11.06–24.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2.3 | Остановка теплотрассы № 9 | 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3 | Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район) |
| 2.3.1 | Опрессовка теплотрасс № 6, 13, 14 | 22.04–27.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 05.08–09.08 |  |
| 2.3.2 | Опрессовка теплотрасс № 12, 15 | 15.04–20.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 29.07–03.08 |  |
| 2.3.3 | Остановка теплотрасс № 6, 14 | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.4 | Остановка ВК ТЭЦ-2 | 04.06–17.06 |  |
| 2.3.5 | Остановка теплотрасс № 12, 15 | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.6 | Остановка теплотрассы № 13 | 11.06–24.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.7 | Остановка ПГУ | 14.08–20.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район) |
| 2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 15.04–19.04 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 19.08–23.08 |  |
| 2.4.2 | Остановка теплотрасс № 7, 11 | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.4.3 | Остановка теплотрассы № 4 | 24.07–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети |
| 3.1 | ул. Средне-Московская, 31к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.2 | ул. Летчика Замкина, 40к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.3 | ул. Серафимовича, 32т | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.4 | пр-кт Дачный, 162 | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.5 | ул. Дорожная, 44к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.6 | ул. Полякова, 13а | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.7 | ул. Варейкиса, 23к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.8 | ул. Газовая, 22к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.9 | ул. 3 Интернационала, 2к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.10 | б-р Олимпийский, 4/5 | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.11 | ул. Острогожская, 67н | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.12 | пер. Днепровский, 1к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.13 | ул. Генерала Лохматикова, 27к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.14 | ул. Рылеева, 22к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.15 | ул. Рабочий городок, 38к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.16 | ул. Кузнецова, 5к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.17 | ул. Тепличная, 2и | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.18 | пр-кт Московский, 129к | 14.05–28.05 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.19 | ул. Торпедо, 21к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.20 | ул. Розы Люксембург, 109к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.21 | ул. Ленина, 12к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.22 | ул. Тепличная, 10ц | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.23 | ул. Волгоградская, 39л | 24.04–26.04 29.07–02.08 Опрессовка т/трасс 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.24 | ул. Ломоносова, 98к | 22.04–26.04 Опрессовка т/трасс 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.25 | ул. Владимира Невского, 25к | 22.04–26.04 29.07–02.08 Опрессовка т/трасс 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.26 | ул. Конституции, 135к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.27 | ул. Брянская, 17 | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.28 | ул. Паровозная, 62к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.29 | ул. Сосновая, 23к | 21.05–03.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.30 | ул. Шишкова, 146/8к | 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.31 | ул. Тепличная, 5к | 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.32 | ул. Манежная Большая, 13 | 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.33 | ул. Ломоносова, 116 | 22.04–26.04 Опрессовка т/трасс 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.34 | ул. Плехановская, 66к | 28.05–10.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.35 | ул. Карла Маркса, 35к | 10.06–23.06 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.36 | пер. Ботанический, 45к | 13.05–17.05 12.08–16.08 Опрессовка т/трасс 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.37 | ул. Ростовская, 100к | 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.38 | ул. Кривошеина, 1к | 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.39 | пр-кт Московский, 151к | 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.40 | ул. Ленина, 86к | 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.41 | ул. Глинки,9к | 20.05–24.05 Опрессовка т/трасс 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.42 | ул. Туполева, 31к | 22.05–26.05 07.08–11.08 Опрессовка т/трасс 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.43 | ул. Курчатова, 24б | 22.04–26.04 07.08–11.08 Опрессовка т/трасс 25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.44 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 17.06–21.06 12.08–16.08 Опрессовка т/трасс 09.07–22.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.45 | ул. Ольминского, 28к | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.46 | ул. Шишкова, 146/8м | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.47 | ул. Карла Маркса, 112к | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.48 | ул. Тимирязева, 8к | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.49 | ул. Березовая роща, 12к | 02.07–15.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.50 | ул. Никитинская, 36к | 13.05–17.05 18.06–01.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.51 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 13.05–17.05 21.08–25.08 Опрессовка т/трасс 25.07–07.08 31.07–11.08 31.07–04.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.52 | ЦТП-10 по ул. Земнухова, 20/1 (отключение потребителей ул. Земнухова, 18а, ул. Земнухова, 20а) | 22.07–26.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.53 | пр-кт Ленинский, 162к | 27.05–31.05 19.08–23.08 Опрессовка т/трасс 16.07–29.07 23.07–05.08 23.07–29.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.54 | ул. Сакко и Ванцетти, 80 | 22.07–26.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.55 | ул. Пушкинская, 4к | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.56 | ул. Цюрупы, 5 | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.57 | ул. Кольцовская, 6 | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.58 | ул. Тиханкина, 103а | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.59 | пр-кт Революции, 10/12 | 23.07–05.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.60 | пр-кт Патриотов, 7 | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.61 | пер. Здоровья, 25к | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.62 | ул. Каляева, 19к | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.63 | ул. Грузинская, 39к | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.64 | ул. Острогожская, 57к | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.65 | ул. Моисеева, 75 | 05.08–19.08 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 4 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.1 | ул. Ипподромная, 18к | 14.05–27.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.2 | ул. Ломоносова, 114л | 05.06–18.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.3 | ул. Независимости, 55 | 20.06–03.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.4 | ул. Иркутская, 5к | 04.07–17.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.5 | пер. Здоровья, 88а | 18.07–31.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.6 | пр-кт Труда, 12к | 06.08–19.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 5 | ООО «Тепловые коммуникации» |
| 5.1 | ул. Латненская, 3 | 03.07–16.07 | ООО «Тепловые коммуникации» |
| 6 | АО КБХА |
| 6.1 | ул. Ворошилова, 22 | 28.05–10.06 | АО КБХА |
| 7 | ООО «Жилищник» |
| 7.1 | ул. Димитрова, 134 | 05.08–18.08 | ООО «Жилищник» |
| 8 | ООО «Энерговид» |
| 8.1 | ул. Планетная, 26 | 03.06–16.06 | ООО «Энерговид» |
| 9 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.1 | ул. Екатерины Зеленко, 22к | 21.05–03.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.2 | ул. Витрука, 15 | 04.06–17.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.3 | ул. Рокоссовского, 45 | 04.06–17.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.4 | ул. Миронова, 39 | 27.06–10.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.5 | ул. Федора Тютчева, 95к | 11.07–24.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.6 | пр-кт Ленинский, 221 | 25.07–07.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.7 | ул. Сельская, 2к | 08.08–21.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.8 | ул. Сакко и Ванцетти, 82 | 08.08–21.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.9 | ул. Помяловского, 40 | 15.08–28.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 10 | ООО «ЭлектронЭнерго» |
| 10.1 | ул. Остужева, 23 | 13.05–17.05 Опрессовка т/трасс | ООО «ЭлектронЭнерго» |
|  |  | 13.06–26.06 |  |
| 11 | ООО «Святогор» |
| 11.1 | ул. Урывского, 8 | 05.08–18.08 | ООО «Святогор» |
| 12 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.1 | ул. Волгоградская, 43 | 10.04–23.04 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.2 | пр-кт Московский, 90/1 | 12.04–25.04 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.3 | пр-кт Революции, 38 | 12.04–25.04 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.4 | ул. Тепличная, 8к | 15.04–26.04 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.5 | ул. Кирова, 6 | 17.04–30.04 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.6 | ул. Берег реки Дон, 29е | 14.05–27.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.7 | пр-кт Московский, 175 | 14.05–27.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.8 | ул. Березовая роща, 24/1 | 14.05–27.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.9 | ул. 25 Января, 34б | 26.05–08.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.10 | ул. Пирогова, 41 | 28.05–10.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.11 | ул. Ломоносова, 114/36 | 28.05–10.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.12 | ул. Тепличная, 6к | 28.05–10.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.13 | мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4 | 04.06–17.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.14 | пр-кт Рабочий, 40 | 04.06–17.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.15 | ул. Артамонова, 22в | 11.06–24.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.16 | ул. Шишкова, 142/5 | 11.06–24.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.17 | ул. Тепличная, 6б | 11.06–24.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.18 | ул. Революции 1905 года, 80б | 12.06–25.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.19 | ул. 45 стрелковой дивизии, 223 | 18.06–01.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.20 | ул. Тепличная, 26ш | 25.06–08.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.21 | ул. Алексеевского, 27 | 09.07–22.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.22 | ул. Латненская, 13 строение, 13к | 09.07–22.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.23 | ул. Степана Разина, 41 | 16.07–29.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.24 | ул. Космонавтов, 2е | 23.07–05.08 | ООО «Теплосбыт» |
| 12.25 | ул. Советская, 53б | 14.08–27.08 | ООО «Теплосбыт» |
| 13 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.1 | ул. Ломоносова, 78 | 17.04–30.04 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.2 | ул. Шишкова, 144 | 19.04–02.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.3 | ул. Олеко Дундича, 19 | 15.05–28.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.4 | ул. Березовая роща, 54/1 | 16.05–29.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.5 | ул. Шишкова, 144в | 17.05–30.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.6 | пер. Здоровья, 90/2 | 29.05–11.06 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.7 | ул. Березовая роща, 54/2 | 30.05–12.06 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.8 | ул. Фридриха Энгельса, 5а | 12.06–25.06 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.9 | ул. Мордасовой, 9б | 26.06–09.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.10 | ул. Шишкова, 142 | 02.07–15.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.11 | ул. Шишкова, 146 | 16.07–29.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.12 | ул. Шишкова, 146в | 01.08–14.08 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13.13 | ул. 9 Января, 54в | 06.08–19.08 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 14 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 14.1 | ул. Независимости, 55/7 | 22.05–04.06 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 14.2 | ул. Независимости, 55/8 | 12.06–25.06 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 14.3 | ул. Ипподромная, 68/2 | 10.07–23.07 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 14.4 | ул. Калинина, 13 | 17.07–30.07 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 15 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.1 | ул. Крымская, 3/1 | 18.06–01.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.2 | ул. Конструкторов, 29а | 18.06–01.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.3 | ул. Ключникова, 14к | 20.06–03.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.4 | ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к | 16.07–29.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.5 | ул. Маршала Одинцова, 25б/14 | 30.07–12.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.6 | пр-кт Московский, 179/5к | 30.07–12.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.7 | ул. Ключникова, 12к | 01.08–14.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15.8 | ул. Ключникова, 2 | 15.08–28.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 16 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.1 | ул. Краснознаменная, 57/3 | 13.05–20.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.2 | ул. Краснознаменная, 57/4 | 13.05–20.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.3 | ул. Краснознаменная, 57/1 | 20.05–27.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.4 | ул. Краснознаменная, 57/2 | 20.05–27.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.5 | ул. Алексеевского, 25 | 20.05–27.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.6 | ул. Космонавтов, 23в | 27.05–10.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.7 | ул. Космонавтов, 23в, к.1 | 27.05–10.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.8 | ул. 9 Января, 170 | 27.05–10.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.9 | ул. 9 Января, 304а | 27.05–10.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.10 | ул. Семилукская, 16в | 03.06–17.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.11 | пр-кт Московский, 120 | 03.06–17.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.12 | пр-кт Московский, 122 | 03.06–17.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.13 | пр-кт Московский, 124 | 17.06–01.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.14 | пр-кт Московский, 126 | 17.06–01.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.15 | пр-кт Московский, 128 | 17.06–01.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.16 | пр-кт Московский, 130 | 24.06–08.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.17 | ул. Беговая, 61 | 24.06–08.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.18 | ул. Артамонова, 34к | 08.07–22.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.19 | ул. Артамонова, 22е | 08.07–22.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.20 | ул. Острогожская, 170 | 22.07–05.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.21 | ул. Ключникова, 6 | 29.07–12.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.22 | ул. Острогожская, 164/1 | 05.08–19.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.23 | ул. Острогожская, 164/2 | 12.08–26.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.24 | ул. Коренцова, 7 | 12.08–26.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.25 | ул. Коренцова, 9 | 12.08–26.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16.26 | ул. Коренцова, 1 | 26.08–30.08 | ООО «Сбытсервис» |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | Е.А. Семынин |
| --- | --- |