| Объекты отключения | Причина | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | откл. | вкл. |
| Железнодорожный район |
| 11 МКД ул. Димитрова, 27, 51а, 51ак1, 75, 79; Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132; ул. Набережная, 1а | Останов от ТК3/29 до ТК-3/41а Опрессовка теплотрасс №1,3,17 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07. | 15.07 |
| Левобережный район |
| 12 МКД ул. Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68,70 ул. Иркутская 11 | Плановый ремонт (котельная ул. Иркутская, 5к) | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 04.07 | 17.07 |
| 21 МКД ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66; ул. Танеева, 6, 8, 10, 12; ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28; ул. Саврасова, 2; ул. Корейская, 6б, 6а ул. Лихачева, 21, 25. | Плановый останов участка от ТЭЦ-1 до ТК-8/16 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07 | 15.07 |
| 43 МКД ул. Ленинградская, 26а, ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74; Ленинский проспект, 105/2, 117, 117а; ул. Спорт. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б; ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, ул. Порт-Артурская, 19, 21; ул. Брусилова, 3в. | Отключение участка от ТК-3/29 до ТК-3/41 (ремонт) | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07 | 15.07 |
| Советский район |
| 48 МКД ул. Защ. Родины,1а,10а; ул. Папова, 10; ул. Заполярная, 1а, 7, 9; ул. Киселёва, 17,19, 21; ул. Северцева, 48; ул. 232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51; ул. Латненская, 19; ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15 | Плановый останов котельной по ул. Латненская, 3 | МКП «Воронежтеплосеть» ООО «Тепловые коммуникации» | 03.07 | 16.07 |
| Центральный район |
| 2 МКД ул. Карла Маркса, 112; ул. Революции 1905 года, 5; | Плановый останов котельной по ул. Карла Маркса,112к на ремонт | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07. | 15.07. |
| 7 МКД ул. Морозова, 10, 12; ул. Тимирязева, 10 (общ.), 12(общ.), 12б (общ.); ул. Ломоносова, 87 (общ.); ул. Докучаева, 9(общ.); | Плановый останов котельной по ул. Тимирязева, 8к на ремонт | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07. | 15.07. |
| 17 МКД ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 26(общ.), 28(общ.), 36а (общ.), 38а; | Плановый останов котельной по ул. Березовая Роща, 12к на ремонт | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» | 02.07. | 15.07. |
| 1 МКД ул. Шишкова, 142 | Плановый останов котельной по ул. Шишкова, 142 | ООО «Тепло-Сервис» | 02.07. | 15.07. |
| Ленинский район |
| 30 МКД ул. Грамши, 70, 72, 74,76,80,82,84,86,88,90 ул. Краснознаменная, 167, 171, ул. Чапаева, 52а,58а,110,112,114,116,118,120,122,122а,124,124а,124б,126,128,130,130а,132 | Плановый останов котельной по ул. Краснознаменная, 151а | МКП «Воронежтеплосеть» | 01.07 | 11.07 |